采购项目需求
一、项目概况

1.项目名称：江苏省第二中医院住院部避难间改造项目

2.项目实施内容：住院部5－15楼示教室与2楼手术室仓库改造为避难间，改造内容包括增加室内消火栓、消防电话、应急照明灯、更换钢质甲级防火门、张贴逃生窗标识等。具体内容可现场勘查（含工程量清单）。
3.质量保修期：1年。
4.项目工期：60日历天。
二、建设总体原则

科学制定合理的施工组织实施方案，施工工艺满足国家、省、市现行标准、规范，提供的各类材料要符合现行环保、节能标准，严格执行国家强制性标准。文明施工，不得扰民，做好施工现场及院内整洁，做好已有设施和装修的保护措施。强化安全生产意识，确保项目现场的结构安全、消防安全、电气安全，以及人身安全等，施工中所发生的一切安全责任事故均由供应商承担，采购人不承担任何责任。

三、项目管理要求

本项目不得分包，一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。供应商应无条件地接受采购人对工程质量的监督和管理。

四、付款方式

本合同项下所有款项均以人民币支付，并在付款前开具正规发票。

（1）合同签订并且承包人的人员全部按要求进场后30 日内，发包人支付合同价款（扣除暂估价及暂列金）的30%作为预付款；

（2）工程竣工验收合格后付至签约合同价（扣除未实施的暂估价及暂列金）的70%；

（3）经结算审核完成后付至审定价的97%；

（4）3%质量保证金待质保期一年满后一个月内付清。

（5）审计核减率在5%以上时，其审计费用全部由施工单位承担，并从施工单位审定后的工程款中扣除。
五、其他要求

1.按工程量清单进行报价。
2.投标报价应是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工、辅材辅料采购、人工、土建、安装、设备、后期维保、利润、管理、税金等全部费用。供应商的任何错漏、优惠报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
